Līgums Nr. SKUS 431/18

Par evakuācijas izeju durvju bloku nomaiņu

Rīgā								                        2018.gada 5.septembrī

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses

un

SIA "ISG", reģistrācijas Nr.40103646387, tās valdes locekļa Igora Galkina personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Evakuācijas izeju durvju bloku nomaiņa”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/122 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Metāla un metāla evakuācijas izeju durvju bloku nomaiņa, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Izpildītājs piegādā Pasūtītājam metāla un metāla evakuācijas izeju durvju blokus (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”, 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” un šajā Līgumā  noteikto, tajā skaitā Izpildītājs veic piegādāto Preču uzstādīšanu, Preču garantijas bezmaksas apkalpošanu Preču noteiktās garantijas laikā.

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā ražotājs pārtrauc Izpildītāja piedāvājumā esošo Preču ražošanu vai piegādi, par ko Izpildītājs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam un Pasūtītājs var piekrist, ka Izpildītājs piegādā līdzvērtīgas vai labākas Preces. Izpildītājs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās Preces būs atbilstošas visām Pasūtītāja iepirkumā noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkumā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pasūtītāju). Izpildītājs garantē, ka šajā gadījumā Preču cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma noteikumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Preču cenas ir noteikta Līguma 2.pielikumā un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

  - Kopējā līguma summa ir 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši  euro un 00 centi) bez PVN, kas tiek aprēķināts un maksāts papildus, spēkā esošo nodokļu likmi.

  - Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preču vērtību, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, transporta izdevumi, personāla izmaksas, iepriekšējās uzmērīšanas un konkrēto pasūtījumu tāmju sagatavošanas izdevumi, garantijas nodrošināšanas izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām pusēm un citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma savlaicīgai, kvalitatīvai un pilnvērtīgai izpildei.

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veikto Preču piegādi un uzstādīšanu pēc attiecīgās Preču piegādes un uzstādīšanas 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs maksājumu veic euro (EUR) bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā.

  - Līgumā paredzētie maksājumi skaitās veikti no dienas, kad attiecīgais naudas pārvedums ir veikts no Pasūtītāja bankas konta.

- Preču piegādes un uzstādīšanas kārtība, un garantija

3.1.Izpildītājs Preces piegādā ar savu transportu un uzstāda atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam Preču piegādes un uzstādīšanas  termiņam un apjomam.

3.3. Izpildītājs Preces pasūta, sastādot rakstveida Preču pasūtījumu un nosūtot to Izpildītājam pa e-pastu (e-pasta adrese: ___________), norādot Preču nosaukumu, Preču daudzumu, Preču piegādes vietas adresi un citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju.

3.5.Izpildītājs piegādā Preces oriģināliepakojumā. Precēm jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

3.6. Izpildītājs vienlaicīgi ar Precēm nodod Pasūtītājam visu nepieciešamo Preču dokumentāciju (Preču lietošanas instrukciju, garantijas dokumentāciju, ja tāda ir konkrētajai Precei, un citus dokumentus).

3.7. Izpildītājs nodrošina Preču kvalitāti, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Izpildītājs Precēm pievieno ugunsdrošības klases marķējumu.

3.8.Izpildītājs vienlaicīgi ar Preču piegādi nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes un uzstādīšanas vietu, datums, daudzums, cena EUR bez PVN.

3.9. Ja Pasūtītājs piegādātajām Precēm vai uzstādīšanas darbiem konstatē trūkumus (nepilnvērtīga funkcionēšana, uzstādīšana un citi defekti) vai neatbilstības Līgumā vai Līguma 1.pielikumā noteiktajam, tas konstatētos trūkumus vai neatbilstības norāda  defektu konstatācijas aktā.

3.10.Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

3.11.Iestājoties Līguma 3.9.apakšpunktā norādītajam gadījumam, Izpildītājs pēc trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.12.Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod un uzstāda  Līgumā un Līguma 1.pielikumā noteiktajam atbilstošas Preces un Puses vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.13. Ja Izpildītājs Preces nav piegādājis un uzstādījis  Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Preču piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavējumu (nokavēto dienu skaitu) norāda Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā.

3.14.Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pasūtītājam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Izpildītājam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Puses rīkojas atbilstoši Līguma 3.10. un 3.11.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

3.15.Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs novērš attiecīgos trūkumus, kā arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs veic Preču piegādes un uzstādīšanu apzinīgi, centīgi un profesionāli tajos termiņos un tādā veidā, kā tiek saskaņots attiecīgo Preču pasūtījumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītājs nodrošina kvalificētu personālu pakalpojumu sniegšanai.

  - Izpildītājs ir pilnā materiālā veidā atbildīgs par visām tā speciālistu vai apakšuzņēmēju speciālistu veiktajām darbībām Pasūtītāja telpās, veicot Preču piegādi un uzstādīšanu. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītāja tiešos zaudējumus, ja tādi ir nodarīti Pasūtītāja telpās Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja speciālistu rīcības rezultātā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja rēķina nosūtīšanas.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece ir Izpildītāja īpašums, nav nevienam atsavināta, ieķīlāta, ziedota, dāvināta, aizdota, patapināta, ieguldīta uzņēmējsabiedrībā vai kā citādi apgrūtināta, un Izpildītājam ir tiesības noslēgt šādu Līgumu par Preču piegādi un uzstādīšanu sniegšanu.

  - Izpildītājs nodrošina Precei garantiju atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajam periodam un prasībām. Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumiem, ja Pasūtītājs ievēro Preču ekspluatācijas noteikumus.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par kvalitatīvām, pilnā apjomā un termiņā piegādātajām un uzstādītajām Precēm saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju speciālistiem piekļuvi Pasūtītāja telpām, kas nepieciešama Preču piegādes un uzstādīšanas pasākumu veikšanai.

- Līguma spēkā esamība un atkāpšanās no Līguma

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Preču piegādes un uzstādīšanas pakalpojumus līdz dienai kamēr būs pagājuši 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kamēr tiks iztērēta Līguma 2.2.punktā noteiktā kopējā Līguma summa, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

  - Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu abpusēji par to vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

  - Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pirms Līguma termiņa beigām lauzt Līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, tādā gadījumā spēkā paliek Izpildītāja garantijas saistības par jau piegādātajām Precēm.

  - Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Izpildītājam atlīdzināt zaudējumus.

  - Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

- Pušu atbildība

  - Ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pēc Piegādātāja pieprasījuma maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs neievēro kādu no Līgumā un tā pielikumos noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma kopējās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas.

  - Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

- Nepārvarama vara

  - Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un citi norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Lai attiecīgā Puse varētu atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tai vispirms ir jāizdara viss iespējamais, lai tos novērstu.

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

  - Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Preču defekti vai to piegādes un uzstādīšanas traucējumi (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.

- Konfidencialitāte

  - Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi, trešajām personām un Līgumu, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos (Publisko iepirkumu likums, Informācijas atklātības likums) noteiktajos gadījumos.

  - Līgumā noteiktais informācijas neizpaužamības pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja Puse vienpusēji atkāpjas no Līguma vai ja Līgums izbeidzas citādi.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tiek noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

  - Puses vienojas, ka par Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

    - Pasūtītājs piešķir tiesības pārstāvēt Pasūtītāju organizatoriskajos jautājumos, Pakalpojumu pasūtīšanai un tāmju saskaņošanai, ar tiesībām parakstīt Līgumā noteiktos pieņemšanas-nodošanas aktus: ___________ (tālr.______________; e-pasts: _____________);

    - Izpildītājs piešķir tiesības pārstāvēt Izpildītāju ar tiesībām parakstīt Līgumā noteiktos pieņemšanas-nodošanas aktus: ___________ (tālr. ____________e-pasts: _________).

  - Gadījumā, ja kāds no Līguma punktiem izrādītos pretlikumīgs vai nesaistošs, tad tam nav ietekmes uz pārējiem Līguma punktiem vai saistībām. Tādā gadījumā abas Puses uzsāk savstarpējas pārrunas, lai atrastu alternatīvu noteikumu, kas nemainītu pušu komerciālos un/vai ekonomiskos mērķus.

  - Jebkādas domstarpības, strīdi vai pretenzijas, kas rodas Līguma dēļ vai sakarā ar tā pārkāpumiem, neizpildi vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanos, tad attiecīgais strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likumā noteiktajai lietu piekritībai.

  - Visi paziņojumi, lūgumi un pretenzijas, kas var tikt iesniegti vai pieprasīti saskaņā ar Līgumu, ir jāiesniedz rakstiskā veidā.

  - Pusēm rakstveidā vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.

  - Puses uzrāda otrai Pusei visus dokumentus, kas attiecas uz Līguma izpildi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc otras Puses pieprasījuma.

  - Puses nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

  - Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu un/vai adreses izmaiņām, vai Līguma 10.3.punktā noteikto Pušu pilnvaroto personu nomaiņu, Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.

  - Līgums un tā pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, katrs kopā ar pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām, un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pilsoņu iela 13, Rīgā, LV-1002 Vienotās reģistrācijas Nr. 40003457109 Norēķinu konts: LV93UNLA0003029467144 A/S “SEB banka” bankas kods: UNLALV2X _____________________________ - Kreicberga | Izpildītājs SIA “ISG” Baldones iela 1, Rīga, LV-1007 Vienotais reģistrācijas Nr.40103646387 Norēķinu konts: LV86HABA0551036127671 AS “Swedbank” bankas kods: HABALV22 ____________________________ I.Galkins |
| --- | --- |