Vienošanās Nr.1

pie 06.01.2019.līguma Nr. SKUS 80/19

Rīgā	2019.gada ___.______________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

SIA “VEKTORS PLUS”, reģistrācijas Nr.40003354258, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv Armands Zavadskis (turpmāk – Izpildītājs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 11.maijā vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 244/18-VV, 2019.gada 6.janvārī noslēgto līgumu Nr. SKUS 80/19 (turpmāk – Līgums), Līguma 5.3.8.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (saistībā ar to, ka 24.korpusa 1.stāvā nav pabeigti remontdarbi, kā rezultātā nav iespējams uzstādīt gala iekārtas, veicot sistēmas izbūves darbus tika konstatēts, ka vairākās darba zonās ir uzstādīti dubultie griesti, kuri netika uzrādīti projektā, tāpēc ir palielinājies uzstādāmo iekārtu skaits) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Puses vienojas izteikt Līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:

“1.2. ”Darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 14.jūnijs”.

- Puses vienojas, ka Līguma 4.1.punktā noteiktā summa kopsummā tiek palielināta par 1920,66 EUR bez PVN.

- Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā. Darbu tāme par papilddarbiem pievienota pielikumā, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi.

- Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.

- Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienota darbu tāme kopā uz 1 (vienas) lapas. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam.

| Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002 Konta Nr. LV93UNLA0003029467144 Banka: AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X | Izpildītājs: SIA “VEKTORS PLUS” Reģ. Nr. 40003354258 Mazā krasta iela 83, Rīga, LV-1003 |
| --- | --- |
|  | Konta Nr.: LV64HABA0551031136641 Banka: AS “Swedbank” Kods: HABALV22 |
| ____________________I.Kreicberga | ____________________A.Zavadskis |