Vienošanās Nr.1

pie 26.02.2020.līguma Nr. SKUS 118/20

Rīgā	                   2020.gada 8.maijā

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 10.02.2020. valdes lēmumu Nr. 24 (protokols Nr. 6 p.1) “Par pilnvarojumu (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2020.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. SKUS 118/20 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka ir nepieciešami papildus darbi 15.korpusa 6.stāva kāpnēm) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem kopsummā EUR 174,88 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei par papildus veicamajiem darbiem, neieskaitot PVN.

- Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 16518,36 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro 36 centi), neieskaitot PVN.”

- Puses vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2020.gada 18.maijam vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.”

- Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. punktā un remonta darbu tāmē par papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā.

- Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi.

- Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.

- Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāme 1 (vienas) lapas. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam.

| Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002 Konta Nr. LV93UNLA0003029467144 Banka: AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X ___________________________ I.Kreicberga | Uzņēmējs: Pilnsabiedrība “Stefs-MD” Reģ. Nr.: 40103579122 Salnas iela 14-48, Rīga, LV-1021 Konta Nr.: LV63HABA0551034020178 Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 _______________________ A.Klīve |
| --- | --- |